目  录

第一章   招标文件	2

第一条  投标须知	2

第二条  工程概况	3

第三条  施工工期	4

第四条  工程款支付方式	4

第五条  商务报价须知	4

第六条  工程承包要求	4

第七条  评标原则	4

第八条  投标日程安排	5

第九条  投标有效期	5

第十条  其他	5

第二章  投标文件编制说明	7

第一条  投标文件组成	7

第二条  投标文件的格式和签署	7

第三条  投标文件的提交	8

# 第一章   招标文件

## 第一条  投标须知

1.1. 凡参加本次 立体库等2项（北京红星股份有限公司怀柔厂区升级改造项目联合厂房、立体库）水土保持监测、验收 的投标者，必须具备水利建设项目水土保持监测与验收咨询服务的能力。

1.2.  不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标单位对这些费用一概不负任何责任。

1.3.  本施工招标文件及答疑书面文件是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，具有相应的法律效力，望投标单位予以重视。

1.4.  投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和地表、周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标单位不做任何考虑。

1.5.  投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。

1.6.  投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人或授权委托人及工程项目经理、预算员参加。不得委派其它施工单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。

1.7.  投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，如缺席按废标处理。

1.8.  投标单位在收到我方发出的通知、文件后，应在我方规定的时间内以书面形式通知我方，确认已收到该通知、文件。

1.9.  投标文件由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无疑地审查全部招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。

1.10.  开标之后，若招标单位发现投标单位提交的投标文件中有任何错误、标价不一致或明显过高过低或其他不清楚的问题，招标单位可以提出询问，投标单位只可提出遵守其投标文件或撤销投标文件。

1.11.  一旦投标单位中标，本施工招标文件中所有文字均不再变动，只把空格部分填写，名称改写后即成为合同文件。投标单位对本文件如有异议，收到本招标文件 5 天内书面通知招标单位，招标单位给以书面答疑，异议部分以招标单位书面答疑为准。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。

1.12.  本工程中标单位确定的项目经理，必须是中标单位提供的考察项目的项目经理，否则，招标单位在中标单位进场后有权终止合同，中标单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。

1.13.  本工程若由于中标方原因造成的合同终止进行清算时，清算方法参照招标单位相关规定办理。

1.14.  联系人及联系方式：

财务部：王  茜  010-51202729   Email： wq@redstarwine.com

基建部：赵建童  13381120785

## 第二条  工程概况

2.1  工程名称：立体库等2项（北京红星股份有限公司怀柔厂区升级改造项目联合厂房、立体库）水土保持监测、验收

2.2  工程地点：北京市怀柔区红星路1号

2.3  工程规模：本工程共2个单体建筑，占地面积17750㎡，总建筑面积27943.58㎡，其中联合厂房建筑面积19980.68㎡、立体库7962.9㎡，地上建筑面积27665.8㎡、地下建筑面积277.78㎡；结构类型为钢筋混凝土框架结构。总投资约1.5亿元。

2.4  工程承包范围：包含但不限于水土保持监测总结报告、水土保持设施竣工验收技术报告、项目水土保持方案实施工作总结报告、监测总结报告；水土保持设施竣工验收技术报告；协助甲方向水行政主管部门提交验收技术报告。水土保持监理及其相关服务，按国家及水务局要求完成本项目水土保持监理总结报告，配合甲方申报水土保持验收、参加水土保持设施验收评审，期间若产生费用，乙方自行承担。并最终通过水务局水土保持验收。

## 第三条  施工工期

3.1  本工程总工期为550日历日，具体开工日期以甲方通知为准；

## 第四条  工程款支付方式

4.1 第一期费用为：双方签订委托合同甲方对公付款日支付合同额的30%。

第二期费用为：自乙方进场满一年甲方对公付款日支付合同额的30%。

第三期费用为：本项目通过水土保持工程专项验收甲方对公付款日支付乙方合同额的  40% 。

该工程为总价包干，自合同签订之日起至通过水土保持设施竣工验收。

4.2 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具 6  %增值税专用发票，甲方确认发票无误后，采用电汇方式向乙方支付。

## 第五条  商务报价须知

5.1. 报价方式：本项目采用总价包干形式，投标人在招标人公告约定日期前自行至招标人所在地或联系招标人联系人获取其认为有必要的资料，结合自身实际情况组成本项目最终报价。

## 第六条  工程承包要求

6.1.  中标单位不得将工程转让给其他单位，一经发现，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位负责。

6.2  本工程中标单位确定的项目经理，必须是中标单位提供的考察项目的项目经理，否则，招标单位在中标单位进场后有权终止合同，中标单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。

## 第七条  评标原则

7.1 评标采用价格低者中标。

7.2 本工程招标控制价 450000 元。  报价超出控制价按废标处理。

7.3 对本招标文件所述各项要求，在投标书中应体现出上述要求满足程度作为竞争条件。

## 第八条  投标日程安排

8.1.招标单位于 2018 年 5 月 22 日，发送电子版招标资料。

8.2.如投标单位有疑问需要答疑，答疑内容应于 2018 年 5 月 30 日前以书面形式提交。

8.3.投标单位按需于 2018 年5 月 25 日自行安排时间踏勘、相关资料索要工作。

8.3.投标单位于 2018 年 6 月 5 日12 时 00 分前，递交投标文件。

8.4.最终定于 2018 年 6 月 8 日开标，投标单位不需参加开标。

## 第九条  投标有效期

9.1  投标有效期指从截止投标日起 120天（不超过 120 天）。在此期间，所有的投标书均保持有效。

9.2  中标单位的投标文件有效期将顺延至工程竣工结束。

## 第十条  其他

10.1  除本招标文件外，招标单位在招标期间发出补充书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。

10.2.  投标单位可在接到招标文件3天内就招标文件中发现的问题，以书面形式通知招标单位，招标单位给以书面答疑。

10.3  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。

10.4  凡属对招标文件条款误解造成的误差，开标后不得再作任何调整。

10.5  招标单位就收到的任何投标文件在开标后，不会解释选择或否决任何投标文件的原因。

10.6  投标单位一旦中标, 本招标文件所有条款,立即生效为合同有效组成部分。

10.7  在投标文件中封皮、投标函、报价书报价汇总表处投标单位均必须加盖公章，并在投标文件上加盖骑缝章。涉及投标单位的空格的地方必须填写完成，否则招标单位按投标无效处理。

# 第二章  投标文件编制说明

## 第一条  投标文件组成

按下述顺序装订：

1.1.  报价单（见附件-报价单）

1.2.  法人代表人证明及法人授权委托书（见比价公告附件）

1.3.  企业相关资料（企业简介、资质、执照等）

1.4.  项目管理机构及职责（附管理人员岗位证书）

1.5.  项目管理人员的社保证明材料

1.6.  投标单位认为与投标相关的其他资料

1.7.  附本工程招标文件第一章和第二章内容

1.8.  招标文件中规定的其他内容（增值服务）

1.9.  电子版投标文件（不含报价单）一份，以邮件形式提交，接收邮箱wq@redstarwine.com。

## 第二条  投标文件的格式和签署

2.1.  投标单位必须编制由第二章第一条规定文件顺序组成的投标文件。

2.2.  投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，由投标单位法定代表人（或授权代表人）签署、加盖投标单位公章和法定代表人（或授权代表人）的印鉴。

2.3.  全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标单位的指示进行的，或者是为改正投标单位造成的必须修改的错误而进行的。有改动的修改处应加盖公章及法定代表人或授权代表人的印鉴。

## 第三条  投标文件的提交

3.1.  投标文件的密封与标志

3.1.2. 投标单位应将投标文件正本（一份）和副本（二份）装于密封袋内，写明工程名称、投标单位名称、注明开标时间以前不得开封，加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）的印鉴。

3.1.3. 密封袋所有封口处应加盖投标单位公章作为密封章。

3.2.  投标截止期：投标文件应在投标邀请文件所规定的日期和时间前按规定的地址送达招标单位。